| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Программа не запускается |
| 2 | Нет нужной версии .NET | Ошибка запуска |
| 3 | Недоступен MS SQL Server | Нет подключения к БД |
| 4 | Неверная строка подключения | Ошибка входа |
| 5 | Повреждение базы данных | Потеря заявок |
| 6 | Нет резервной копии | Невозможно восстановить данные |
| 7 | Пропала сеть | Пользователи не работают |
| 8 | Неверные права доступа | Нет доступа или лишние права |
| 9 | Ошибки ввода пользователя | Мусорные и дублирующиеся заявки |
| 10 | Повреждены файлы программы | HelpDesk не стартует |

Задание 2

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Безопасность |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средня |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | средняя |
| Ошибка пользователя | высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | средняя |

| риск | вероятность |
| --- | --- |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | средняя |

Задание 4

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | высокие |
| Не работает поиск | Низкие |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Высокие |

Задание5

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокие |
| Потеря данных | низкая | Высокие | Высокие |
| Ошибка пользователя | высокая | средние | средний |

| Риск | Вероятность | последствияя | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутсвие сети | средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | средняя | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | средняя | Высокие | Высокий |

Задание 6

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Ежедневный бекап и копия |
| Ошибка подключения к серверу | Текст подклчения до установки |
| Отсутствует .NET | Проверить и поставить заранее |
| Пользователь вводит некорректные данные | Валидация полей и обучение |
| Недостаточно прав | Согласить роли до запуска |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Мягкое удаление подтверждение |
| Не работает сетевое подключение | Проверка канала и мониторинг |
| Программа повреждена | Антивирус и резервный дистрибутив |

Задание 7

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | Журнал виндоус проверить net. И файлы переустановить |
| Нет подключения к MS SQL Server | Ping сервера служба sql строка подключения |
| Пользователь не может авторизоваться | Проверить логин пароль права сброс пароля |
| База данных повреждена | Остановить работу востановить копии |
| Не сохраняются новые заявки | Права на запись место на диске подключение |
| Программа работает слишком медленно | Нагрузка озу диска сеть и sql |

Задание 8

Реализовался риск повреждения БД без актуальной резервной копии. 2. Последствия серьёзные: утрачена история заявок за несколько месяцев. 3. Ошибка — не было регламента резервного копирования и проверки восстановления. 4. Заранее нужно было: расписание бэкапов, хранение копий вне сервера, проверка восстановления. 5. После восстановления: проверить целостность БД, работу системы, зафиксировать инцидент и обновить регламент.

Задание 9.

Проблема с подключением Причины: неверная строка подключения; неверные учётные данные SQL; не установлен клиент SQL/.NET; закрыт порт или отключён TCP/IP; нет прав на базу; ПК в другой подсети. Диагностика: 1. Ping сервера и проверка порта 1433. 2. Служба SQL Server и сетевые протоколы. 3. Сверка строки подключения с эталоном. 4. Проверка логина и прав в SQL Server. 5. Проверка .NET, клиента SQL и брандмауэра на новом ПК.

Задание 10

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Потеря повреждение бд | низкая | высокий | высокий | Ужедневный бэкап | Восстановить из копии |
| R-02 | Недоступен sql server | средние | высокий | высокий | Мониторинг | Проверить сервер и сеть |
| R-03 | Ошибка строки подключения | средние | высокий | высокий | Эталонный конфиг | Сверить и исправить |
| R-04 | Нет сети | средние | высокий | высокий | Проверка канала | Диагностика сети |
| R-05 | Неверные права | средние | высокий | высокий | Матрица ролей | Исправить права |
| R-06 | Ошибка пользователя | высокий | средние | средние | Валидация и обучение | Исправить запись |
| R-07 | Повреждена программа | низкая | средние | средние | Антивирус | Переустановка |
| R-08 | Пк не соответсвует | средние | средние | средние средние | Проверка мест заранее | Доработать пк |

Задание 11

Потеря/повреждение БД. Опасен безвозвратной утратой заявок и простоем. Защита — регулярные бэкапы и проверка восстановления. 2. Недоступен MS SQL Server. Останавливает работу всех пользователей. Защита — мониторинг службы и эталонная конфигурация. 3. Неверные права доступа. Блокирует работу или даёт лишний доступ к данным. Защита — матрица ролей и проверка после настройки.

Задание 12.

Итоговый план — кратко План внедрения HelpDesk 1. О системе: HelpDesk — учёт заявок; пользователи — заявители, специалисты, администратор; функции — регистрация, назначение, статусы, поиск, отчёты. 2. Цель: автоматизировать обработку обращений. Задачи — установка, настройка БД, обучение. Результат — единая база заявок и прозрачная статистика. 3. Требования: 2+ ядра, 4+ ГБ ОЗУ, 10+ ГБ диска, Windows 10/11, сеть до сервера БД. 4. Окружение: Windows, .NET, HelpDesk (WinForms, C#), MS SQL Server, ADO.NET, SQL. 5. Архитектура: Пользователь → Windows Forms → C# → ADO.NET → MS SQL Server → HelpDeskDB. 6. Этапы: проверка ПК, подготовка ПО, настройка SQL Server, создание БД, установка, настройка подключения, проверка, обучение, запуск. 7. Календарный план: таблица из Практической работы №4. 8. Контрольные точки: ПК соответствует; SQL Server доступен; БД создана; подключение работает; вход выполняется; тестовая заявка сохраняется. 9. Риски: реестр из Задания 10. 10. Резервное копирование: HelpDeskDB и журнал транзакций; ежедневно и перед обслуживанием; на отдельном носителе; отвечает администратор БД. 11. Чек-лист: ПК, .NET, SQL Server, БД, подключение, запуск, вход, запись данных, бэкап, инструктаж. 12. Заключение: план полный и готов к применению при внедрении HelpDesk.

Вывод:

В работе выявлены ключевые риски внедрения HelpDesk — потеря данных, недоступность SQL Server, ошибки подключения и прав, сетевые сбои и человеческий фактор. Оценка вероятности и последствий помогла выделить самые опасные из них. Заранее продуманные меры предотвращения и планы реагирования уменьшают простои и потери. Итогом стал документ «План внедрения программного обеспечения HelpDesk», собранный из материалов работ №1–5. Он пригодится при установке, сопровождении системы и обучении пользователей.

Контрольные вопросы:

1. Риск — возможное событие, мешающее внедрению или работе ПО. 2. Риск — возможное, проблема — уже случившееся. 3. Вероятность — насколько возможно возникновение проблемы. 4. Последствия — насколько серьёзно это скажется на работе. 5. Меры предотвращения снижают вероятность проблемы заранее. 6. План реагирования — что делать, если проблема уже возникла. 7. Технический риск — например, слабый ПК. 8. Риск с БД — потеря или повреждение базы. 9. Бэкап нужен для восстановления данных и непрерывной работы. 10. В план входят описание ПО, цель, требования, окружение, архитектура, этапы, сроки, контрольные точки, риски, бэкап, чек-лист и заключение.